电气周会-20260611_012336UTC-Meeting Recording

2026年6月11日, 上午09:23

1 小时 11 分钟 14 秒

Xuedan Guan   0:28
这个人可能他们，然后我刚才找到没找到，那你能不能给我一排凳子？
连海龙你在哪？
Delicious。

Hailong Zhang   0:40
我，我在车间清清吧。

Xuedan Guan   0:43
啊。
可以可以听见还有人在办公室。
那我有时候把我的对对对在这里。
对。
你不许你款款都是你款款都有可选是不是？
哦，现在啊，他主管道可能是有点脏有点脏的话，但是他家水已经过来了，基建那边已经没法忽略了这个，你知道吗？

Hailong Zhang   1:21
那些老人都发不出去。

Xuedan Guan   1:22
接着直接通知我，那边过去给补发了之后，然后我们就。

Hailong Zhang   1:32
你也不用过来了，是吧？上这。

Xuedan Guan   3:20
那个啥，你当时直接开始吧。
在录音说话吗？没声音没开麦。

Hailong Zhang   3:46
呃，这个还金山好像还没上等一下他们我上了啊，OK，哦，好的好的，那我们开始吧。

Daryl Liu(刘金山)   3:51
哦，来了。

Hailong Zhang   3:55
呃，这个今天的这个议会这个系统啊，这个是郭敬明和共用这个新系统，嗯，这个是还是花了一点花了一点心思的，只是说后台没后端，没有连起来，但整体的比我们excel表的话更有直观性。
感谢何光光，然后我们先大体看一下大家填的这个，呃，一些议题一些议题。
啊，第一个是这个关公，那个何工帮忙，因为这个编辑表到时候帮忙做一下这个决策，呃，记决策的记录，这是关公提出的这个工时填报。
那个关公，你大概讲一下吧。

Xuedan Guan   4:39
啊，我这边。
我这边写好了，就等会，或者是明天周五时候发出来。
行，你几号了？

Hailong Zhang   4:51
这个word文文档是吧？这个是。

Ben Xu   4:51
这个这个这个写好了你们，你们各个团队要自己去给给自己的团队的人进行冠宣啊，你不要出现，每次又出现那个有问题又各种解释是吧？

Xuedan Guan   4:52
是鞋盒。

Hailong Zhang   5:13
这个周五，这个可供帮忙记一下吧。这个周五关公嗯，发出成绩发布，然后各小组内部进行关税关关税。

Xuedan Guan   5:18
嗯好。

Jinyi He   5:24
好的，好的。

Hailong Zhang   5:25
然后第2个是这个第2个是美国seminar这个项目的。

Xuedan Guan   5:27
就是你给我的心都开了，你看看我这个不用发一个你是。
好吧，你用我这个就不用看了你懂吗哦。

Hailong Zhang   5:34
第2个还有个的这个，这个还是关公的关公你你继续继续讲一下吧。

Xuedan Guan   5:43
嗯，什么样他这个他这个3条线嘛，这3条线第一条线是一个一个窄线，就是已经定点风声的第2条线，这个还没定点，他是一个微观的客户，这也是技术咨询，还有第3条线，就是我们自己设计的24 pkm的。
一共就三2000目前问的李功洁这个目前都还没客户，还没付款，就是还没有立项，前期只是做一些对接的工作，跟他说过这如果后面有一些需要大量人员投入的话。
再跟他报备，目前已经对接。
我，我想问一下就是，这个就是这个3条线，是不是所有的都要我们投入角色，是吧？电器都是我们来来做的，对就是现在定位就是技术，资金买的是阿波罗那种给他做顾问嘛，要第一条线只能做到啊。POFI。
比如说。
特别拜我们就解锁了可以，那我们在这里面要收到的，嗯？一第一条电话可能都不超过一个月，因为他这个这个评审现在具体时间也没定，是吧？定了啊，对就是。
8月，8月份人就设计的在制造3D动图制造。
那这个，这就列入我们的这个能源的分布里面呢，那现在这现在客户还没给我们钱嘛，这个一直还没有去利息，就相当于他预锁定我们的人了吗？现在还还没有这个问题。李工杰给出来信息啊，他不，他不锁定我们的人，我们往往海外派了我们，到时候就没这个人了。
他意思就是还等通知嘛，他意思说。
我知道就是8月份我们现在算人的时候要算他这个人还是不算这个人，他要他要大概给个概念。
现在是按照这个情况应该这样算，但是。
啊，那就先算了对我想我就外，还怕外面的人的时候，这个人我就先守着他了。8月份的人我就守着他了，如果他说不要，那我们就可能我们的人就直接拍英国了，拍法国了就不考他的人，到时候你再要人，我们就没有人了。嗯。
这个要梳理清楚这3条线，我们总共投入多少人力？
这个第一条定后面2条，这个都还还没定论。
哦，那就定了的你就先把人填进去。
要不然你后面没人行。

Hailong Zhang   8:18
我看这一条，金山这边也写了一条，要不金山，你补充一下吧，金山，你看你这边有什么补充的没有？

Daryl Liu(刘金山)   8:28
嗯，没有，就是上次我中途退会了，然后关公聊一下就说斯曼纳这个模组派克的嘛，就是像那个关公说的这样的，嗯。

Hailong Zhang   8:29
对。

Xuedan Guan   8:42
就上周还说了一个问题点，就是他们现在说smana的那个模块已经输出了RQ，那个RQ就是我们之前参与过的是吧，那个就是24 ppm，就是我们参与过的嘛。
我们不能漏东西就怕漏了。
好，继续吧。

Hailong Zhang   9:02
呃，第3条就是这个海默星装配段的这个这个沧州二的，这个成都的那个吴吴忠明吴忠明大概讲一下吧。
唉蜈蚣蜈蚣在吗？

Zhongming W   9:25
哎，我，我在我在我马上到海木清那个啥，到时候成都，那我今天去那个海木清看那个虚拟调试的那个，他们程序进度应该还可以，然后去成都，到时候让那个谁李晨光或者是何东明，他俩啊云一个去建造看一下。

Hailong Zhang   9:26
有。

Zhongming W   9:43
但是这样安排。

Hailong Zhang   9:47
呃，这个昨天。

Ben Xu   9:47
我，我，我，我问一个，我问一个问题，就是他们的去这边建造，你有跟他指定他具体要做什么活动吗？还是说他自己靠自己发挥，你们要对齐这个信息啊？因为像海飞星，这个爆雷的可能性非常大。

Xuedan Guan   9:47
我，我，我问一个，我问一个问题，就是他们俩去那边建造一。

Zhongming W   10:09
啊，好了好了，徐总。

Ben Xu   10:11
另外，你今天去海门星看虚拟调试，我觉得你不能只看虚拟调试，是不是啊，你要看一下虚拟调试，他们现在所谓的虚拟调试用的什么软件，他们做到什么程度了，他们用多长时间，你要了解一下这些信息，是吧？你要对标一下我们自己虚拟调试跟人家的对比的那个那个那个我们的，我们的弱点在哪里？人家的优势在哪里？
第三就是他们现在的虚拟调试投入，他的资源是不是很他能给我们带来实际上呢？是能真正能缩短缩短那个调试周期嘛，这个要了解。
听对，还有他们的所有的都做了，你怎么就是去看一眼，然后我，我希望的就是我们现在因为能打开供应商的东西东西，我们才知道我们的水平在哪里，我们还有哪些要学习我，我们未来要怎么发展。这对应的虚拟调试。
老板？

Zhongming W   11:05
对对好了，好了，这个就是来的目的。

Hailong Zhang   11:11
然后海明星这边昨天跟我们周会上对了一下这个物料说我们这边的物料大概到了9%15到98的样子，整体的物料，然后昨天跟何杜云，我们也在会上也对了，就是计划是他计划是等通电。
呃，再去现场，但是昨天我们评估的时候通电太晚了，就是按徐工上次做的这个指示嘛，我们要在前期在前期要介入进去等通电可能晚点就昨天跟何东明，我们会上也沟通了，就是在通电的前期我们装配的前期我们也需要打这个视频。
跟cvb打视频，然后跟这个呃cvb呃现场一些关键的物料我们要拍照拍照确认留痕的这个这个昨天会上已经已经输出了，这个是海默星装配到的songra的。

Ben Xu   12:01
就是就是这样的就是我们，我们现在针对海默星这个项目爆雷的可能性非常大嘛，我们现在采取了这些策略的话，我们自己要有要有一些记录，就是我们做了这些策略，到时候是不是？

Hailong Zhang   12:01
然后下。

Ben Xu   12:17
未来就没有爆雷搞定了，那么它就是我们的漏号嘛，我们下次再遇到这种情况，我们可能就会有总结吧，知道怎么去做吧啊，我们希望每个项目是有有漏号的，然后最后我们知道这次沉淀完之后，我们知道下一次可能遇到这些困难，就是可以用相同的案例去发案。
第2个就是我，我我。
我不知道那个柯宇的那个那个是那个就是微信吧，他不就提到嘛啊，就是我们现在自研的设备里面出现了很，我们在对点的阶段投入了大量的工程师，然后柯宇就是说海关新为什么不要投入工程师？
就是他对点期间全部是全部是那个。
全国电，我觉得这个地方你们去建造包括吴忠明，你们今天去海博信，你们可以交流一下，看看人家说的是不是求真务实的是不是真的一个没投入第2个问题，他没有投入的话是怎么做到的？
是电气工程师在初期要做了额外的活动呢，还是说本身没有做额外的跟我们一样，只是人家的钳工电工的水平比我们强。
是吧，我们要真正摸清这个是不是真实情况我，我希望这个这次就是。

Zhongming W   13:30
尖岛和海姆星对点的时候，公司也在。

Ben Xu   13:33
就是你要拿数据去跟他们有交流，不是我们说一套，他说一套，我们如果真的是发现人家有，那我们，我们，我们也有，只是我们的多少的问题，我们就看我们的差距在哪里。如果是人家确实没有，那么人家做了哪些活动，还是说本身人家的钱工电工OK。
是吧，我们要心里有数，而不是说别人说什么，我们就没有反驳的余地，也不去求真务实的去，就是我们要有调查才有发言。
这个事情，我觉得在这个项目里面，韩忠明你们俩要去确认一下就主要是要不然每次挑战我们，我们又答不上来，是吧？

Zhongming W   14:01
好的，好的。
嗯。

Hailong Zhang   14:14
嗯，好的，下一个是这个大成的，也是32的这个大成的这个考勤KT打分的这个做法啊，这边是我这边的，我这边的项目，然后这个是前期KT打分是没有交流到这么细节的。
没有交流的这个西门子，这个能力的这种这种颗粒度这种没有，然后昨天也跟嗯，现场也也沟通了一下，就是现在目前程序都是写完了的，具体也是调也是也是调试的参数都已经是OK的，然后就看现场的实际实际一个调试情况。
因为他没有没有跑，全速没有跑全速动视动视都是OK的，这可能要到现场来来部署之后，然后再看这个整体这个加速的一个实际情况，目前看应该是风险不会太大。目前看。
Wangong。

Ben Xu   15:06
我，我觉得我觉得这里面是这样的哈海龙，第一个我们现在发现了，就是我们之前可能忽略了这个点，可能下一次我们在做新的产线的时候，可能各段都要考虑一下这家公司，如果他以前没有做过这个业务的情况下，要考虑这个因素。
这个要打开来交流的防止再出现类似的情况，第2个点就是我们这一次出现大成烤箱的问题，其实从我的认知角度上来讲，是这样的，他没有做过，但是他现在说写完的程序，我们要知道他的核心控制点，这几个核心控制点是不是搞定了，如果只是搬运的这些东西他不会搞，还很简单。
简单，最怕的是它的核心控制点，比如它的温控，对吧？它的那个真空的控制的那个，那个那个那些东西，因为你烤箱里面有真空的，如果你考考虑的不好，可能***就是考出来的有问题，所以我们要考虑到它核心控制点这些东西我们进行评审是不是做到位了？

Hailong Zhang   15:55
好，正好电话呢？
那这个没问题。

Ben Xu   16:02
至于其他的，我们反而还不太管理，就是你看我们有可能他没有这个问题，但是我们把核心点控制点了，起码他不至于爆雷，是吧？这是我们在出现问题之后的最最核心的，要堵堵这个路的问题，如果这次没有问题，那OK，那我们沉淀这些经验，下一次我们再。
去发现以前漏的东西，我们就不要再出现就行了，是吧？没有问题，老板也不会去挑战这个事情好吧？

Hailong Zhang   16:25
嗯，OK，那他这这里不是针对烤箱，其实这个标题是写的不对的，好像都是没问题的大成，他也一直是做这个做这个烘烤的，那这里有，其实我们讲的是这个烤箱对对接的这个堆做机一部分。

Ben Xu   16:41
对，那就看对斗机的核心，那就看对对斗机的核心控制那些东西，它如果是做的OK的就没问题嘛。

Hailong Zhang   16:41
这其实是讲对不起。
没找到。
啊，是的是的。

Ben Xu   16:50
我说继续啊。

Hailong Zhang   16:50
这个目前看风险不大，目前看是。
呃，下一点是这个周化模板啊，周绘模板这个是就是我们现在用的这个啊，这个核工现在做的就是核工，后续会把这个后台会会会会开发出来是吧？

Jinyi He   17:10
嗯，对对对。

Ben Xu   17:11
这个这个是用workly做的是吧？何经理？

Hailong Zhang   17:12
我看这个还是。

Jinyi He   17:14
呃，我可以说第4个第4名。

Ben Xu   17:18
你相当于是work workly让他让他自己自己去为这个skills，然后就是输出这个东西是吧？

Jinyi He   17:27
呃，比较，呃，是我自己做了一个，然后我自己用。

Ben Xu   17:33
啊，OK。

Hailong Zhang   17:35
非常有想法，OK的，以前的excel直观多了。
然后下一个是这个工时，唉，又是一个工时的工时的，我看这个金山好像是在这个我群里已经发过了，是吧？这个是针对动力的是吧，金山。

Daryl Liu(刘金山)   17:54
嗯，是的，那个动力的那个唯一的区别就是要找的那个要如果要加项目的话找那个文员是找那个，呃，李婷婷嗯，这个有变化，其他的都是一样的。嗯，要求也是一样的，就是周一之前要填完，嗯。

Ben Xu   17:56
那个。
那个就是金山，我讲一下就是我们的这些怪圈的东西，不要所有的只扔群里面应该是培训完之后要要做一个小会议，培训完之后再往群里扔，因为现在我们很多东西就是扔在群里，根本没人看，然后到时候又出现相同的问题。

Daryl Liu(刘金山)   18:23
好的，那我今天再给每个人，反正我们动力，这就只有几个人，然后每个人都打个电话来来那个确认一下，嗯。

Ben Xu   18:27
对，因为你们动力不不，你们就拉一个拉个小会可能10分钟大家过一下，然后大家可能签字一下，就是大家就是在去记录这个会议纪要。第2个问题，就是你们做了这个事情，第2个问题就是那个吴忠明那个雪丹。
海龙，你们都参加参加一下，因为现在比如说像冯彩云，他们现在跟着你们做业务一般，他们的公司我都会让你们加签的。
因为你们要看这个业务，因为明天我看经常也约了一个那个绩效考核的问题，绩效考核的事情肯定是你们各个领导也都参与的，参与进去到年底的时候，虽然那个成套社会部的他的ABC那个排名是不不占用能源这边的那个比例，但是那边也是有比例的，也是要强排的。

Hailong Zhang   18:59
这个。

Ben Xu   19:10
那到时候你们这个东西没写清楚，大家都考100分，到底是谁是a加谁是a，谁是一加，理论上来讲，这个就跟高考一样的，你要有一定的是证别能力，就是实际上你们要对他们提要求，第一是业务，第二是个人的成长啊，如果也有，也有一些要对团队。
那肯定要有维度的嘛，所以你们几个人要评审一下我，明天我只我这个针对成套设备的我会，我只会看金山的那个kpi，剩下的是你们最后再考核就是金山加上几个主管再考核其他的人，所以你们要对他的那个绩效进行评估好好吧。

Hailong Zhang   19:52
好，那这个就是到时候经商，你拉个会吧，拉个会吧，我不用打电话。

Daryl Liu(刘金山)   19:55
嗯，会议链接已经发了，已经发了，对对对。

Ben Xu   19:56
我看他已，我看他已经约了会啊，我看他已经约了会啊，明天的。

Hailong Zhang   20:00
嗯，okay，好的。

Daryl Liu(刘金山)   20:01
嗯，明天9点30分，嗯？

Hailong Zhang   20:03
啊，最后一个就是这个，呃，理育理工这边的这个CRA的这个认证报告专题，这个这个现在进度怎么样？嘛呃那个李工。

Yu Li   20:14
呃，我，我这周在休假还没有完善，我还是6月30号之前吧？对。

Hailong Zhang   20:18
哦哦哦OKOK嗯，OKOK，嗯好的好的啊，那这个这个这on going嘛。
啊，我们看。

Ben Xu   20:26
这个这个6月6月底那个那个以后借借借借写这个东西不要写6月底，因为6月21号也是6月底，6月25号也是2月底，你就把日期给弄出来，不要太模糊了。
以后我们尽量量化到日期，你不要6月中旬6月下旬这种这种这种，到时候我们能跨一个礼拜到2个礼拜就很难追溯这个进度了，好吧。

Yu Li   20:56
唉，好的。

Hailong Zhang   21:03
如果是按月来算的话，我们就到月的具体到月的哪一个日期嘛，如果是按周来来做节点的话，我们具体到到周几吧。对比如说这个本周本周。

Ben Xu   21:13
这这个没有关系，这个没有关系，但是就是要有具体的日期，不要太模糊的概念是吧？

Hailong Zhang   21:20
OK OK。
啊，我们进入现第2个议题，组织人才与能力建设，对第一个是这个招聘的第一个招聘的。呃，帮工代理的模块跟定级的。

Xuedan Guan   21:33
嗯嗯，我这边。6月22，25号有2个模块入职的，然后基本上我这边模块就就够了，然后考虑这的话，我惦记一个MP，一个目前潜力的是不太理想。
还在空缺？
我，我想问一下就是现在。

Ben Xu   21:55
现在考勤制的考勤制的那个不太理想。
但是质量不行。

Hailong Zhang   22:07
质量不行，我面试几个，我这边面试几个是质量不行。

Ben Xu   22:12
就是让让魏娟你们在跟他们沟啊就是这是林奇在做是不是？
HR是林奇在做，还是魏娟在做就是考勤自然？

Hailong Zhang   22:20
呃，林奇他们林奇他们。

Ben Xu   22:22
就是你，你你们找林奇再拉一个会把画像再画细一下，就已经强调一下他速度简历的时候就要求我们关注的点他就他在那边呢，就就更精准的投递到我们这边吧。如果是数量不多，到时候你们再给我反馈，我就跟他们再再讲一下要求他们赶紧把数量提上来。
要不然我们就是一直等着，那肯定我们这边扛不住啊，是吧？如果是质质量跟我们的客户匹配，你慢慢再强调一下画像，就有点像我们上次跟魏娟在沟通一样，沟通完之后，后来的简历就不一样了嘛，是吧？
这个这个学大家统一去沟通一下，好吧。
其其他段的嘞。

Hailong Zhang   23:11
和蜈蚣这边的。
主人公在吗？
吴忠明蜈蚣。
我就讲一下我这个吧，我这个化成物流这边是之前是2个嘛，2个非考，2个非考，然后一个是6月25号6月25号入职，然后还有一个待待面试。
唉，还有一个在面试，然后之前这里面试了2个非考的待定的人员都都是作业的。

Xuedan Guan   23:49
嗯，说吧，我再给你看喂喂喂，能听到我说话吗？

Hailong Zhang   23:55
喂喂。

Xuedan Guan   23:59
喂。
听到吗？

Hailong Zhang   24:02
啊，可以可以。

Xuedan Guan   24:04
就是就是现在目前来讲，这个表里面就是你写好了这信息是吧？就吴忠明没在，就直接去看他这个逻辑就行了是吧？
对这里做水行吧，okay，okay，okay，那就okay了。
那现在就是海龙，那边有有一个落座。
就反正这边还缺一个人呢？

Hailong Zhang   24:28
嗯，是的是的对我这边还缺一个物流的物流，还有一个还要看。

Xuedan Guan   24:33
那就赶紧让那个魏娟给简历。

Hailong Zhang   24:36
对，然后上次在。

Xuedan Guan   24:37
我现在最担心的是公司随时又***把海卡关掉。
所以赶紧招。

Hailong Zhang   24:45
6月25号入职的，这个是作业的，然后上次之前面试了2个，这个C考的C考的也是作业的。

Xuedan Guan   24:48
那个雪丹，你到时候把这些人算完之后，看一下我们的总人数是多少，是不是凑到了我们年底的跟去年年底一样多。
继续。
啊，你，你跟梁志强这边对接一下梁志强，就是你这边不是还有一些离职的吗？你们离完了职的时候都补到补到bu这边来呀。

Zhiqiang Liang   25:11
嗯，好明白。

Xuedan Guan   25:12
就是把离职的干掉，再把这些路上来的那些人看一下，还有多少缺口，我们再去，我再去跟HR去谈，是不是还可以给我们补回来？
嗯啊。

Hailong Zhang   25:32
呃，也就是目前的话到时候。

Xuedan Guan   25:32
这里面就是最大的一个问题，这里面最大的问题就是考勤制的赶紧赶紧进来嘛，是吧？

Hailong Zhang   25:39
对考勤制一共是5个名额。
好行这一共5个名额，目前有应该是有3个待定的，有3个待定的话，这个要不下午或者明天关公武功，我们一起再对一下，看能不能能推2个推一个或者2个进来。

Xuedan Guan   25:47
海东，你继续吧。
进入补充。

Hailong Zhang   26:05
啊，前置的。
然后下面的呃，团队培训团队培训主要是我这边之前是那个6月1号进来这个新人，然后我这边在做了一些工作的介绍，然后一些交流。
啊，这个是eqp周一的周会，这个是跟我们设计相关的，就是新工讲的这个2级部门的kpi考核，然后这个呃，考核的这个指标制定。

Xuedan Guan   26:39
嗯，是。

Hailong Zhang   26:40
呃，这个关公也发了一个表，我们也稍微填了一下，然后这个规则可能还要徐工指导一下。
这个这个这个要展开讲一下吗？这个。

Xuedan Guan   26:59
你看这个这个我讲一下，昨天关公给我看了一下大家填的那个，我觉得是有问题的，现在就是我们的考核有分2个模块。
第一个模块就是我们的业务业务，这一块为什么现在大家我建议大家都是要在一线，因为PDT到时候在一线的时候，我们的人如果参与度不够，那到时候他就会觉得我们在这里面。
没有存在感，你到年底他就觉得你在这个项目里面的贡献价值不够高。
第2个就是我们内部的，我们纵向的就是我们的技术的提升，也就昨天那3个点那3个点里面，我们要考虑的点是要考虑3个，每个人都要有三哪个组织都要3个。
因为很简单，一个问题是什么，你间接段肯定也要做这3个模块的，那你间接段做了，那你作为化成段跟注意段，肯定也是要做这些。
是吧，这里面就有一些问问题涉及到那个人力覆盖的问题，人力覆盖的问题就是，第一，有一，我们现在对对于人力覆盖，有一部分是可能就现场买，比如我现在招人，我我原来没有推动机的能力，我买了一个。
能回来，他就具备这种这个能力，第二就是内部培养，也就去年像我们一直在招那个。
机器人一直在招那个虚拟调试没有招到。
是吧，那也是你的能力覆盖。
第3个就是我们对于我们的一些能力覆盖。里面也提到，除了plc啊，机器人这种，这是我们的通用的东西，但是我们对于每一个工艺段的核心控制工艺也是我们的能力覆盖。
比如说装配线，以前我们可能只能买只有买的能力，但是我们打的还不了，就是每一个控制的细节，他是自我们做完了那个自研之后，那起码方和卷老的这个每一台机器，我们是具备自研能力，这也是你的能力覆盖的提升对不对？

Hailong Zhang   28:53
啊。

Xuedan Guan   29:06
那海龙来讲，你现在是导入设备，你具备导入设备，那那你可能你的未来的目标，也可能公司来讲，比如说，哎，博拉特斯做的特别不好，也有可能会让自研的东西啊，所以说你们自己去建立自己的能力，去提升自己的目标。
这个目标不是空谈的啊，就是年底的时候不是我来考核，你们是有别的部门，这些所有的人来会来打开来看我们是不是完成了，如果没完成，那可能就会这一点就被别人考核的，所以我们要结合实际要实事求是去做这个能做到的。
好吧，这是第一个点，第2个点是我们在去年已经考核过了，比如说你欧姆龙2.0的那个程序模板，去年我们已经在那个kpi拆解过了，今年就不要去写了，除非你有重大升级。
是吧，你哪怕是你可以告诉我原来的功能块没那么多，现在我会新增多少个？
执行机构或者是公益的这块，这也是算你的问题，但是你不要谈广泛的说我2.0模板。
是吧，这就是我们技术平台的维护吧。

Ben Xu   30:27
喂喂喂，能听到吗？
掉线了吗？

Zhiqiang Liang   30:31
可以可以。

Hailong Zhang   30:32
呃，可以可以的。

Xuedan Guan   30:44
是阿婆吗？
掉线了吗？那个能搞就一年，到时候绩效，你可能今年今年可能又又没有那么多资源，你反而会很辛苦，好吧，我们要尽量的把一些技术性的东西是在项目上，肯定的是更容易考核更有价值的。
不要老想着说我有独立的时间，专门做研究，我们应该是在战争中学会战争，在游泳中学会游泳，我们没有太多的时间专门独立出来来做这个东西，所以大家慎重的去考虑这个东西。
好吧，但是又不能让别人觉得你啥活没干。
是吧，是每个组织都要自己的，包括梁志强，你也要做你对应的模块，你们那个埃德玛的那个模块，你要你要你要做对应的这个3个模型去做的好吧，这里面大家看看还有没有疑问。

Zhiqiang Liang   31:33
嗯好。

Xuedan Guan   31:41
就是他们，他那个采取到月能几点给他报销，可能会百分之多少或者多少不要采取到1月你，但也不可能所有的到年底才假设我的模块我年底完成18个，但是我9月份可能完成6个。
我也可以10月份完成6个呀，但是你不能所有的都等到最后12月来完成了，你去年不是拆了那个，呃，kpi吗？去年复杂那个百分比，可能我今年可能目标10个是吗？我可能9月份这10个可能每每一个可能都完成了百分之你可以，我10个里面先完成3个呀，你说完成3个就就3个呀。

Hailong Zhang   32:16
好的。

Xuedan Guan   32:21
就大家不能说到年底的时候统一交作业，那不就。
最后人家就觉得有问题，因为你现在每个月公司他都会拆解对你的kpi，每个部门有kpi，到时候你猜怎么拆？你当然也有个问题是这样的，比如说电极段，9月份交了作业，然后可能10月份是画人**作业。
明白这意思吧，对我们部门来讲的话，我。
我们每个人有对应的考核项。
就行了，部门所有的都。
那肯定就有问题啊。
看看还有什么问题大家。
没有问题，往后往后继续改。

Hailong Zhang   33:16
那个会后我们我就继续继续再拆一下吧，这个就这个。

Ben Xu   33:21
这个周周五要交作业哈？

Xuedan Guan   33:21
这个周五要交作业哈？

Ben Xu   33:25
所以说你搞完后，我们我们赶紧看一下。

Xuedan Guan   33:25
所以说你搞完后。
我们，我们赶紧看。

Hailong Zhang   33:31
回头，我们再讨论一下，回头我们官方再讨论一下。
那我们继续吧，继续往下吧。
呃，具体的业务具体业务，第一个是这个宜昌的，呃，观光这边。

Xuedan Guan   33:49
呃，宜昌这边目前看还是比较比较正常，然后电机也是昨天晚上在尝试这个出料，真的刚才收到反馈的时候还没马上出料，如果出料的话，可能今天可能会突破四图。
然后这时候变形，你知道吗？没有其他的风险线，可能就是物流物流线的话，可能现在是前头，b面可能对点会稍微慢一点，他可能就在20到25号之间带料调试。
他是符合节点吧，就符合项目的节点，但是最担心他单机可能他单机调的比较快，他可能就需要你对象吹一个你物流上去去东流线现在的卡点是什么？是我们还是供应商的能力，他的卡点就是现在。

Hailong Zhang   34:24
中国人民。

Xuedan Guan   34:38
人力人力是我们的人，他是供应商的人力创生的人，那就让让装啊。让设备搭装，该催他们催他们啊，因为我不是我们的责任啊，我们有满足节点，他们要加快那个PDT去学调资源的，嗯？
那这个拉拉二线的物理线目前反馈就是创造那边还是缺料的，所以他。

Hailong Zhang   34:56
在哪里？
日本。

Xuedan Guan   35:01
调前段之后，又把它前段物料搞到后段去调后段之后又把后段资料就说他料好像总数是不够的是不是这意思，他们再下单去这个这个是。

Hailong Zhang   35:10
嗯。
他他们二，嗯，我，我讲一下。

Xuedan Guan   35:14
跟我们电器有关系，是电器的原因导致的，还是本身跟我们的关系就从他自己下单不够，那是他们的问题，那这个PTT知道这个情况的。

Hailong Zhang   35:23
下下单下漏了的。

Xuedan Guan   35:28
这个线呢哎这个拍个段的话，有个风险就是我们OEM拍设备，它这个明显识别那个螺栓，那个帽可能电报率比较低，它它是激光，这个可能会影响它整个当地的一个连接，那个是软件的问题吗？几点。
机械的问题就是它它识别那个那个那个套筒对不准那个螺丝那个那个螺丝有点偏心那个，那这个有解决方案，吗嗯，他们也做了个解决方案，但是效果不太好，可能还要再再去优化，不是我们的问题，我们该调我们的剩下机械该优化优化吧。
昨天还有这个Max方面，他们那个软件不是有个离职了嘛，可能会进度会失败，那个段聊天不去接了吗？
这可能会比疫情会更慢的，那是他们的问题，就是我们保证我们的问题，不要被扯皮就行。
我们就有一句话是什么？就王勃在成功自序里面讲的话，我们穷则独独善其身，达则兼济天下。我们先优先保证我们的东西没有问题，然后有资源去帮助别人，再帮助别人。好吧，你像这个爸爸这样。

Hailong Zhang   36:41
呃，刚才那个物流我补充一下就是那个上升那个拉二的物流物流的话，现在我们电器的还有几套电器，还有七7到8套，这个汇创的伺服他们回来，然后感应器他目前已经用了别的品牌替代，还有一部分感应器用啊嗯是不影响现在的这个线。

Xuedan Guan   36:46
就是他。
目前是到了。

Hailong Zhang   37:00
线体的调试的可以跑动作，然后物料感应器的物料是月底回来啊，刚才我都都沟通过了，目前是不影响这个调试的动作。

Xuedan Guan   37:01
哦。
对。

Hailong Zhang   37:15
R的物理性对。

Xuedan Guan   37:15
必须买。

Hailong Zhang   37:18
然后沧州二这边沧州二这边的目前最大的问题点就是我们刚才讲的这个海默星的转移物料到成都装配的这个，这个涉及到我们定期的，这个风险就是整体的这个装配过程，这个物料缺失，然后整体的调试进度。

Xuedan Guan   37:27
嗯。

Hailong Zhang   37:36
呃，目前他们的策略是也是排了18个电气工程师，然后又计划是等上电脑也是排两班啊。九台机每台机排2个电气工程师，白班夜班同时进行调试。

Ben Xu   37:51
他们，我，我，我问一个。

Hailong Zhang   37:51
然后仓的。

Xuedan Guan   37:52
那我我，我问一个，我问一个问题，海龙他们18个电信工程师的资质怎么样？

Ben Xu   37:55
他们什么？电信工程师的资质怎么样？

Hailong Zhang   37:58
啊，这个没有了解，只知道是计划排的18个电机公式。

Ben Xu   38:00
对啊你你没有你没有你没有了解一下他们的资质啊，你妈的，你全都搞一个应届生有啥用啊？

Xuedan Guan   38:00
对啊。

Ben Xu   38:08
啊，他们的决心是不是忽悠我们的，我们最怕的问题，他搞了一堆工程师，***我搞不定，还是妈的就是弄我们。第2个问题，我在这里面看到一个点，我们现在可能重点的，我们实际上呢？我们现在的工程综合重点可能只关注在单机里面，但是实际上美德乐他外包给美德乐的那部分。
那个呃呃物流线，那那是谁在跟进会不会有风险？第3个，我们在上个礼拜好像提到过美德乐跟海默星理论上是海默星外包给他，我们当时是说是不是有提要求他们的程序要求一致的。
这个确认了没有？

Hailong Zhang   38:46
物流现在这个程序还没确认没确认。

Ben Xu   38:49
对这个要确认一下呀，就是我们起码现在有底，我们之前没提是吧，那我们现在要提现现，现在他们还调之前，我们是不是要跟海波星讲，你既然是我，我包给你了，那你来说按你的，按照你统一你海波星的规则，你也要统一个规则给我没有统一规则，但但但实在不行，我们也知道这里面是一个bug未来。
来我们在新的产线里面，可能就要求谁给我是一共那，你就一共跟二共的东西要统11致要不然我我变成2个模块了是吧？

Hailong Zhang   39:19
是的是的。

Ben Xu   39:19
这边就有2个点，哈，第一个就是看他们是不是一致，然后还有如果不一致，然后我们当前有没有策略，是不是可以做到一致，如果做不到，我们心心也能接受。但是我们知道我们自己前面有第2个就是美德乐这个物流线呢，那个风险有没有？我们要打开。
因为你看我们在去年在沧州的时候单机搞得好好的也没问题，但是你如果你的物流线到不了，最后还是制约到我们整线的问题，最后还是把我们的人给撸的累累得要死，是不是？所以这个风险也要看一看。

Hailong Zhang   39:55
嗯，好的那个物流线这边物流线这边我们是统一包给韩木新的。

Zhongming W   40:00
哎，正好有个事儿。

Hailong Zhang   40:03
吴工，你先讲。

Zhongming W   40:04
哎，那个大佬就就是当时你要上周，哎，就啥时候了，昨天前天你要跟你聊的那个，本来那个那个美德乐那个一次IPT嘛，我就去让那个何东明去。然后何东明一个月提前买票去宜昌了，还还有人不。
还能有人去那个？
一个月。

Hailong Zhang   40:28
哦，你说何东明已经过来这边了是吧？

Zhongming W   40:31
票，他已经买了。
到异常去了。

Hailong Zhang   40:34
嗯。
呃，这个我会和我们的沟通吧。

Ben Xu   40:38
你现现在现在的现在的问题就是说。
关于水的热怎么缺人，是这意思吧。

Hailong Zhang   40:51
啊，美德美德乐这边是计划是。
呃18号18号进行一次fat，然后目前我们刚才我们讲我们之前是排的何东明嘛，现在何东明，他准备是到这边来了，他没人去。
这个这个我们会后可以讨论一下。

Zhongming W   41:08
16号到18号。

Ben Xu   41:09
就就是就是还缺一个人嘛，缺一个人，就内部再协调一个人出来嘛。

Hailong Zhang   41:15
啊，是的是的。

Zhongming W   41:18
他那个上次集中讲的那个宜昌的流线创上的那个触摸屏啊，已经跟他们说了，让他们改啊，还有氦检的那个什么氦气回收也跟他们讲了，呃，然后后续会改掉。
优先先调试。
咱们啥？

Ben Xu   41:38
这个没问题啊，这个这这我觉得没问题啊，就是只要他们后续能改掉就行了，因为不要被这个东西来，到时候来挑战我们就行了。好吧。
这个也认识到这个点，就是未来我们在建造的时候，提前要就添加了对清这个数据，省得人家后面改后面改的话，大家都发挥的人力物力都会多都挺烦的是不是？

Zhongming W   41:49
但是，但是。
对根本原因其实是我们没做好，有有些给漏掉了。

Hailong Zhang   42:10
这个宜昌的物流线，这里这个后面滚筒线，这里这昨天我们对的这个是可能是有工作，有一个疏忽，就是一个交接，没交接清楚，但是沧州这边的物流线，我们都是有全程有跟进的，就是方案呢？评审啊，到程序的这个评审，我们都是全程有参与的，有，有。
有有记录的有输出的常德物理学是全程监控的，这个是没问题的。

Ben Xu   42:35
这个没有问题，其实我们在实践过程中就是会出现一些纰漏，但是出现这个纰漏我们在没别人没有发现之前，我们自己已经解决掉了。同时呢，这些又作为一个low house，到我们下一次就防止再发生，我觉得这都不是问题，因为我们的项目第一批人。
也是好多都是第一次在做，第二我们的项目也也是好多是第一次在在开展大规模的这么做，我觉得问题出现了，不是不怕怕的，就是我们没有重视出现的问题，好吧。

Hailong Zhang   43:09
OK，我那我继续上周三这边是现在他们在讨论这个新的方案，就是这个有这个新的，这个就是我昨天讲的那个，呃，规划这个2020的这个电池，然后可能是走这个长刀的这个切碟这个方案，然后目前在。
评估这个方案，嗯，跟电器相关的，现在目前没有这个，他们还在评估。
啊，下一个是这个，这个是分期的，对对。

Ben Xu   43:38
那海龙海龙海龙，我我，我想问一个问题，就是沧州三如果是做2000家的缺点的项目，你们要去打开看一下它装配下的设备的数量款数和工艺是不是有重大变？
变化明白这意思吧，就是有可能我切叠工艺是八我卷老设备可能是五台设备，要看看这里面有没有重大变化来对我们的未来的能力的测算提供一些参考。

Hailong Zhang   44:16
目前还没到这个阶段，现在是他们工艺跟这个设备，他们在呃，是机械，他们在讨论，嗯嗯。
嗯，这个，呃，这个pipes。

Ben Xu   44:35
要打听一下，现在以前有碟片方格，要看看我们装配线的设备的。
差异大不大明白吧，要看这个来决看一下我们大概大概的人数的变化，说现在要定哪台设备怎么怎么做，需要看这两种工艺一个你刚才提到了一个它变成器变成碟片工艺了。
尤不是现在的这种设备的数量不快速了。
你要给吴忠明就打开这个看看好吧。
因为最大的差异可能最大的差异有可能就是装配，因为你的sale完作业之后反而是没有问题了，只是工艺参数的问题是不是？

Hailong Zhang   45:10
Okay，okay，好嘞。
嗯，是的是的是的是的。

Ben Xu   45:19
所以这一块你跟吴忠明要打开看看，这里面变量有多大？

Hailong Zhang   45:25
呃是一唱二跟唱歌三可能可能这个店是在讨论然后收到的消息是8P点本。

Ben Xu   45:35
就是为什么要打开这里看就有个概念，如果你宜昌二也是要做2000家的，那么而且是它的设备款式不一样，那么必然而然我们就要考虑只做ODM了，不做OEM了，因为不见得我们的能力能支撑那么多呀。

Hailong Zhang   45:35
2000加的。

Ben Xu   45:51
是吧，老板也不见得愿意投那么多人啊。
是对我们的影响非常大的。

Hailong Zhang   46:00
OK，这个这个我们再再跟公益再沟通一下。
呃，下面这个都是爱德玛这边业务吗？55轴牛颈这个这个是啊，这个是关公的。

Zhiqiang Liang   46:15
嗯嗯，这个我来说一下吧，这边我们然后因为是主轴拧紧，目前的话是已经发到在去做发到客户现场去做二次FAT的，目前是在6月10号，6月9号是出发去的现场，然后6月10号设备是已经安装通电了。
那么这里是有一个风险，是相当于是软件的一个开发delay，就是他们一个进度，他们临时换人，然后的话导致一个delay，然后可能有一个open现象，然后也我也是安排了像参照一个充放电的一个半自动的设备做一个硬件的设计，相当于两部两部分工作全部是他们正在负责。
大概是这样的一个节奏，然后这2个项目目前是没有风险的。然后沧州援助这边目前是在6月1号启动了一个sat，然后目前的话是医药柱的话是有8个关闭项，然后都是有一个针对的就是说。
方案已经输出给到了相对应的工程师，我这边啊。其中只有一个的一个疑似注解机的一个突发是在昨前天前天突发一个安全有有两片安全模块是通讯超时，这一块大概是频率是每天两次的这个样子，然后是昨天也拉来欧盟的技术线上支。
支持一下，然后昨天晚上还是就又又突，就是又出现了，然后现在也是在联系那个欧盟的一个技术厂家去现场一个支持，然后下次我也会过去。

Ben Xu   47:40
哎，你，你那个二柱是出现什么呀？我刚刚掉了一下线。

Zhiqiang Liang   47:45
啊，一注就是。

Ben Xu   47:46
1度1度出现的就是数据不准是吧？

Zhiqiang Liang   47:50
不是不是医助，就是那个安全模块是通讯超时就是前天出现的，然后昨天也是拉了欧盟的一个线上会议，然后进行了一个现场支援嘛，就配合我们的现场工程师，然后是昨天晚上又出现，就相当于没有彻底解决。

Hailong Zhang   48:00
23。

Ben Xu   48:05
啊，这是吧？OK，好，我知道了。

Zhiqiang Liang   48:07
对。
嗯。
然后其他的像医药处的8个关闭项里面是包含了这个I安全IO模块的，然后有7个关闭项，关于程序类的是已经全部输出了一个方案给到相应的对应的工程师，然后去只是相当于只要。

Hailong Zhang   48:12
过得更好。
了。
把这个是话题吧？

Ben Xu   48:22
你现在你现在在昨我昨我看前2天可以要你撤撤掉人，只留两个人谈过没有？

Zhiqiang Liang   48:35
嗯，这跟罗兆军谈了一下，可能就6月份应该是撤不了，就现场3个人嘛，白发白发2个。

Ben Xu   48:41
啊，你撤不了让他自己去找可以啊，让他自己拉客户去找可以啊。

Zhiqiang Liang   48:46
嗯。

Ben Xu   48:48
要不然到时候那那个可以约束你们要咨询他的指令啊。

Zhiqiang Liang   48:54
啊。

Hailong Zhang   48:57
我们这里记录的这个8个程序问题点，到时候也是在会在罗兆军那边体现是吧，就是周一的周会，他也不会会讲这个这个相关的关闭项目。

Zhiqiang Liang   49:08
这个不会，就算我直接从从那个客户现场那里拿的拿到，就是说这8个问题不影响不影，其实不影响生产，只是说他们一些逻辑方面可能想简化他们对对对对。

Ben Xu   49:10
不？
不是这样的。

Hailong Zhang   49:20
优化的点是吧？

Zhiqiang Liang   49:23
嗯。
嗯。

Ben Xu   49:27
现在是逻辑，是这样先提醒，要强制调资源走。

Zhiqiang Liang   49:33
嗯，西安门场，嗯，对。

Ben Xu   49:33
啊。至于哪个PD对，至于哪个PPT，他要资源，他自己去找产品部的大哥讲吧，因为他已经相当于是pdd的大哥已经排到优先级了嘛，相当于是他觉得这个更重要，把自己把这个人抽走，那他如果觉得他的重要，他自己说服他吧，我来讲的话，他说无所谓给你给他也都行啊。

Zhiqiang Liang   49:52
嗯嗯，你赢了。

Ben Xu   49:52
是吧，就那嗯嗯嗯嗯，那就自己的声音去听啊。

Zhiqiang Liang   50:01
哦哦明白。

Ben Xu   50:03
啊，是吧？因为相当于是人家PDD已经排到优先级了，PDD大姐已经排到优先级了，就是知道哪个项目重重要，他按照他的逻辑，哪个重要哪个不重要，你不执行，他就觉得你，你你不听指令了。

Zhiqiang Liang   50:04
嗯。
嗯，好明白。
然后干格清啊。干格清洗机目前是已经完成验收了，就进进行交付了，那么是在6月应该是6月昨天完成的。

Hailong Zhang   50:23
下一个吧。

Zhiqiang Liang   50:32
然后还有一个汤基2期倒立除尘，目前是在一个布装阶段，然后针对后面的一些因为程序，我们是在之前就完成了，然后他又新增了一些mesh和那个除尘的一些功能需要就变更了，然后程序要做一定的优化。
这个的话也是不影响一次FAD，就是说是可以进行的，在杨振雄也是同步在进行，就这样两他在同时做两件事情，然后法国仿真现在目前是处于一个部装阶段，然后C资料的话进行第二轮评审，然后其中总共是需要。
有八份资料需要输出，就是在出厂之前在我们ecfad设备出厂之前，然后其中七份的话已经是完成了95%，就是说，呃，第二轮评审的95%，就是说预计本周会完成这七份的一个相关认证。资料的一个在线上的一个评审。
然后还有一个是设备手册，目前还是就是说是我让他提前启动，不要去现场再启动，就是说执行提前做的一个动作。
然后.uk这边的话是昨天晚上和东林那边已经达成1致，就是说原则是按那个机台进行一个责任划分，然后具体的一个周五要才能也给给个出版。到时候，嗯。
大概是这样的一个计划，然后IK那边的话也是和动力那边已经一个责任划分，因为李婷没加进过去，然后是已经划分清楚了的大概是，以上是爱德玛这边的一个业务的一个汇报。

Hailong Zhang   52:05
包包。
现在。

Ben Xu   52:11
干了角色不清楚，那到时候有一些我们的，我们现在我们的兄弟，最大的一个点就是只会闷头做事，不太会去表达自己做了啥，那你如果一开始没划清楚，那到时候他觉得他自己干了很多，但是他又拿不到业绩，那我觉得对不？

Hailong Zhang   52:15
他在。
大概25。

Ben Xu   52:29
工程师也好，对我们团队负责人也都是一个不公平。
的，然后那个我看你刚才谈到了.uk的问题.uk的问题的话，你7月份不是现在在在那边的4个人里面，有一些人不是在英国，只能待6个月嘛。6个月之后候补的人员，那些那些人员就是替替换的人员是已经。

Hailong Zhang   52:37
好好好。

Ben Xu   52:48
有了吗？签证都搞了吗？还是说还要再商量，要重新安排人。

Zhiqiang Liang   52:49
嗯。
还要再还要再商量，在最后一个议题，我进行了一个补充。

Ben Xu   52:57
好的，好的，好的，好的好，那就那继续吧。大家到后面再来到后面再讲好吧，好，那继续议题，到最后那个轮到你那个议题再讲好吧。

Zhiqiang Liang   53:07
嗯，好好好。

Hailong Zhang   53:10
项目这边大家还没有其他的补充的。

Ben Xu   53:19
这里面没有看到西班牙的西班牙，相当于是没有任何进度呗，是吧？

Yu Li   53:25
呃西班牙没有进度，上周本来周五约的那个最终KT评审的结果取消了，目前没有进度。

Ben Xu   53:34
嗯，好那那就。

Hailong Zhang   53:41
啊，那就往下吧。
嗯，往下就是最后的这个。

Ben Xu   53:49
嗯嗯。

Hailong Zhang   53:49
喂。

Zhiqiang Liang   53:51
喂，听得到。

Hailong Zhang   53:53
嗯，能往下接的。

Ben Xu   53:54
就是我，我再讲一下就是何何静怡就是针对那个项目里面，把那些项目都列在上面，如果像西班牙没有进度，就是说无进度，那么我们起码不会录像，我怕到时候搞着搞着又录项目。
嗯。

Hailong Zhang   54:12
嗯，这个这个是何景怡发给我们填写的，这个到到时候是理育理工这边把它写上去吧，就没进度就就就表示也是在，嗯，这个我们自己可以写。

Jinyi He   54:25
这我到时候把那个我的收入是那个就没钱也可以增加。

Ben Xu   54:34
就是没有，嗯，好。

Hailong Zhang   54:38
呃人力盘点人力盘点梁工你这边有表吗？

Zhiqiang Liang   54:39
嗯。
就之前我们不是有一个那个表吗？那个26年的一个上半年的一个规划之前做了，然后下半年因为因为做了个整年的嘛，但下半年现在有些计划任务都已经就是说可能有些delay或者是一些取消了，所以这块表。
要更新一下，我根据这个表，然后我要去盘点一下，我们可以到底外派多少个人？
好吧，这个东西在在在看今天能不能完成一下，就是那个表一直没更新了，就应该是34月份更新了一版。
然后针对这个表，我要去去把.uk的人，包括对。

Ben Xu   55:18
我，我，我觉得这样的梁工，我觉得是这样的，哈去优K的人优先。今年整个全球体彩优先。

Xuedan Guan   55:29
哦，你看你看就是。
就是梁工，就是今年去日本也好，去英国法国也好，优先爱德玛的人，因为其他的团队，BU那边的本身，他们就在构建这能力可能还缺缺口的，所以说你在这里面的话就是直接是看他们的填进来多少的人，比如他们招聘的多人，你的人能从从。
原来的bu的项目里面抽多少人回来？

Zhiqiang Liang   55:56
是，所以这个就相当于对对对，主要是这个这个东西我要去打开看。

Xuedan Guan   55:57
你跟他们商量这个就行。
对，所以说这里面就要看他们的招聘进度嘛。
比如选单，他们现在进了两个人，他的人员是够的，他如果说他这些人进来的能力还没有，那么那就优先撤一个。
就是还能优先留一个能给他扛一阵子的这个人，然后其他的人该撤给你撤给你。

Zhiqiang Liang   56:26
对就相当于我这边是应该对应该是目前是投入了10个人吧，然后这10个人相当于给他给我一个大概的一个几月份撤退的一个计划吧，然后我这边也考虑排这个人。

Xuedan Guan   56:27
好吧。
对啊，就你，你，你，你去第一个是像第一个就是看你英国的那些人有有哪些人要什么时候回来，你那时候要，然后他们来根据你的节奏来测呀。

Zhiqiang Liang   56:49
嗯，好明白。

Xuedan Guan   56:51
你提需求啊，他们来看他们怎么去测吧，因为他的人逐渐到了呀。

Zhiqiang Liang   56:56
哦，好嘞。

Xuedan Guan   56:57
你那边是要结合英国的，因为你找不了他，你不能说你英国。如果说8月份要比如说杨振雄，他刘旭他们8月份就要撤了，那雪丹这边就要想办法，他的外包或者是考勤资源赶紧要顶上啊。
是吧？

Zhiqiang Liang   57:12
嗯嗯嗯，好行。

Xuedan Guan   57:13
因为那边你车到门马上就要人过去啊，你要提前办那个签证的问题啊，所以你们就对齐一下这个信息就行了。

Zhiqiang Liang   57:21
啊。

Xuedan Guan   57:26
还有一个点就是周泽源这个事情你跟雪张，你确定确定清楚了是吧？然后他大概什么时候去是吧？

Zhiqiang Liang   57:32
6月应该是在6月15号左右去掉，等那个签那个那个那个商那个邀请函的时间下来。

Xuedan Guan   57:42
Okay，okay，反正你，你你们去拉动好这个事情。

Zhiqiang Liang   57:47
嗯好嘞。

Xuedan Guan   57:49
然后这里面就是这个议题，主要是这个能力的问题是吧？

Zhiqiang Liang   57:52
对对对。

Hailong Zhang   57:54
我们要不要看一下24 pm的人呃昨天，前天我们排过一次。
就是按按照这个表。

Xuedan Guan   58:03
里面这里面我昨天就是我这个表，我看了我那天跟雪丹讲了，就是我们现在的团队负责人，里面每个人都要挂在项目里面，不能只做统筹。这个新添加已经上次已经提过了。

Hailong Zhang   58:25
啊，这个没问题。

Xuedan Guan   58:26
而且我们实际上本每个人也都在项目里面，我看我们好多项目。

Hailong Zhang   58:29
这个没问题，嗯。

Xuedan Guan   58:32
都是你们参与评审了吗？还有一些亲自到现场去督战嘛。尤其是海龙类长期在出差单位做FAT嘛？
这里面现在有什么困难吗？我名单我都看过了啊。

Hailong Zhang   58:54
现在，呃，我们讨论最多的可能就是宜昌二跟商城三的这个策略，这个人人力的策略，嗯，目前看这个宜昌二跟商城三这边目前都是标红的，那基本上都是兼职的啊，还有一些GDP的。
然后这个这里就是后续的这个物流，这个宜昌二前面定的是跟沧州沧呃宜昌11样的策略嘛，然后物流这边我们也是讨论了一下，就是这里的话，这里也涉及到四段，这个这个嘛，就是我们也是建议走OTM。
就他们这个人力来算的话。

Xuedan Guan   59:33
我，我觉得这里面是这样的。

Ben Xu   59:33
我觉得这里面是这样的。
宜昌二和沧州三目前来讲，他们只要没有D4790还是2000家。

Xuedan Guan   59:36
宜昌二和沧州三目前来讲，他们只要没有D4790还是2000家。

Ben Xu   59:44
我们投入的能力本身就不会太多，可能大部分你们几个leader在对接，比如说每一段是leader，在第2个是我们是嗯一线的人投入的能力过多的。

Xuedan Guan   59:44
我们投资的能力本身就不会太多，本来大部分你们几个leader在对接，比如说每一段最leader在对接就行，第2个是我们现在宜昌一线的人投入的人力过多的。
为什么呢？我们现在要去自己要评估一下海木星如果调调2条线，他会不会给他们那么多资源？

Ben Xu   1:00:00
为什么呢？我们现在要去自己要评估一下海木星如果调调2条线，他会不会给他们那么多资源？
而且从7月份通线完之后，我们理论上慢慢的人数会逐渐减少。而且沧州23期和宜昌3期它投入的能力一定是会在8月份左右以后原则上来讲。

Xuedan Guan   1:00:08
而且从7月份通线完之后，我们理论上慢慢的人数会逐渐减少，而且沧州啊。3期和宜昌3期，他投入的能力一定是会在8月份左右以后，原则上来讲。
所以我觉得这里面反而风险不是特别大。

Ben Xu   1:00:23
所以我觉得这里面反而风险不是特别大，因为你马上还有你考零资的人回来，你还有一些外包的人，4个人回来，你这里面就差不多就有10个人了。

Xuedan Guan   1:00:27
因为你马上还有你考研制的人回来，你还有一些外包的人，4个人过来，你这里面就差不多就有10个人了。
这种还用意思是说物流段，所以要不要买就不要支付物流段现在就是评估了一个概念，从我们讲，如果我们人不够外包就外包呀。

Ben Xu   1:00:36
就是。
物流段现在就是评估的一个概念，从我们讲，如果我们人不够外包就外包呀。

Xuedan Guan   1:00:46
我为什么包括我们为什么干他呀？但是问题是，如果他的外包会影响我们的单机，比如单机是我们做影响我们单机的进度，那我们可能要考虑一下平衡性的问题。

Ben Xu   1:00:47
我，我们能不跟我们，但是问题是，如果他外包会影响我们的单机，比如单机是我们做影响我们单机的进度，那我们可能要考虑一下平衡性的问题，我们是不是外包人能更受控？

Xuedan Guan   1:00:57
我们是不是外包人能更受控？

Ben Xu   1:01:06
明白伐。

Xuedan Guan   1:01:06
你知道吧。

Ben Xu   1:01:11
就我们当时是提出我们的建议嘛，我没有人跟体系里讲，我们是没有人，现在就就。

Xuedan Guan   1:01:11
就我们当时是提出我们的建议嘛，我没有人跟体系去讲，我们是没有人，现在就就建议外包，而且他不是核心难点是吧？那体系觉得说这个东西是难点，是吧？高速公路线我们更有经验，那我们就该外包人就外包人嘛。

Ben Xu   1:01:18
而且他不是核心难点。

Hailong Zhang   1:01:19
就原来我们。

Ben Xu   1:01:21
这个东西是难点，对吧？高速公路线我们更有经验，那我们就该外包轮外包轮嘛。

Hailong Zhang   1:01:22
嗯，是的是的。

Xuedan Guan   1:01:31
这里面看有什么问题没有？

Ben Xu   1:01:31
这里面看有什么问题没有？

Hailong Zhang   1:01:35
没问题没问题，就是这个意思。

Xuedan Guan   1:01:38
就是我，我们所有的东西是拿数据出来说话的，不是拿感觉说话的吧，你要说服别人一定是拿数据出来，我现在就这么点人是吧？

Hailong Zhang   1:01:52
OK，呃，这是所有的议题都已经做完了，看大家还有什么要讨论的没有。

Xuedan Guan   1:02:04
没有，就没有。

Zhongming W   1:02:10
哎，我这有个事儿，我也是这周刚收到的消息，那个现在什么？他们在我不知道是弄几千家还是什么。沧州三评估新的供应商就是要进到什么名单里头？
然后他们正在评估那个光大激光做装配段，反正前面开过一次会。
然后电器这边我参加。
我在想。
后边我还要参加这个事儿不？

Xuedan Guan   1:02:44
啥意思就是他要我，然后把那西瓜做一把米渣嘛拉着吴忠明，苹果嘛，我们不要他放假不不不。

Zhongming W   1:02:46
广广大机关，我不，我不是那个啥嘛。
我要要不要回避？

Xuedan Guan   1:02:55
嗯。
你有啥回避的呀？你公公平公正你你正行正念就行了，有啥回避的？

Zhongming W   1:03:06
好，我这里的意见就是我的意思，要不要需要百龙或者关公，或者李煜嗯那个？

Xuedan Guan   1:03:08
第一个问题是这样的。
不是不是没没有问题，我觉得没有问题。第一个问题是这样的，如果是宜昌项目，那么选到一起参与，因为你作为总线负责人吧，是吧？一起看一下，因为我们我们评估的是。
这家公司他满不满足我们的需求？
是吧，我们振兴证券去看他的能力吧。第二，如果是沧州的项目，海龙本来也要参与啊，因为他要做准线负责他当然要谈判这个东西到底能不能交出我们的水平啊？

Zhongming W   1:03:45
好，那下次我把海龙跟那个关公都拉上，嗯？

Xuedan Guan   1:03:49
第3个问题是你参与跟对啊，你自己你知根知底的知道他到底水平o不OK，对呀，那有时候我们还不要被调了。

Zhongming W   1:04:02
好好好，我就怕别人到时候回归我说我那啥。

Xuedan Guan   1:04:06
就是有一个概念，是什么呢？就是本身决定用哪个供应商，我们的电器好像只有10%，是不是我们打分KD打分是吧，说他那个不是打分，但是那是引入百分之打分就那个打分了。我知道呀，就是我们本来的，我们的决定权本来就不大，但是我。
我们只是会把我们该看到的东西该该表达出来表达出来该吹哨的吹哨嘛啊你怕啥呀，你又不做决策。
而且你咨询证件你怕啥呀？

Zhongming W   1:04:40
好好好，然后还有个事情是昨天的代工代教盘说什么，他们拉着那个陈胜华，还有李忠杰在搞什么？2000家大碟片的什么？一些技术交流，然后其中有个银河，他说让我也要去一趟。
就是周二16号。

Xuedan Guan   1:05:04
去就去啊，让他们发信息给你啊。

Zhongming W   1:05:05
就是我们技术碟碟片交流。

Xuedan Guan   1:05:09
嗯，让他们发信息给你，你该报工时报到哪个项目里报哪个项目里面？

Zhongming W   1:05:10
对嗯嗯昨天发的。
好好好，这个碟片不是字眼。

Xuedan Guan   1:05:18
就是我们，我们我们既定的项目，比如说你是宜昌项目，你既这个公司，没有人，没有任何人说嘛，你现在如果你这个项目没有任何人发现一个，你又跑到那边去谈那个项目，那你的公司人家认不认你的另外说法，他有需求，他提给你12天，他提给你，你该该做做呀。
你作为执行状态的团队负责人，人家哪里去做交流，你肯定得去啊。

Zhongming W   1:05:45
好好好。
哦，还有一个小事儿就是那个什么那个扭矩的事儿，哎，这这这个书是从那边传过来，但是标准。

Xuedan Guan   1:05:50
嗯。
你说那个啊，你说那个IoD怎么样，我们一般都是没有，好像好像这里没有做，怎么到别人做啊？

Zhongming W   1:06:02
给l Lin个努力。
是不是要整线稿？反正我推给给推给制造那边的推给谁了？

Xuedan Guan   1:06:10
啥意思？啊哎，我领那个不是说你去你去那个是你那个那个东西吗？那跟我们有啥关系？
这，这是制造那个制造的事啊，这个自己搞定。

Zhongming W   1:06:23
他们说是咱们给传递过去的，让咱们。

Xuedan Guan   1:06:25
是吧？
我。
我说，团长，我，我还去跟他拧螺丝吗？
上次你们不是拿了那个移移科的，跟他们统一科普了，把那个传递给他们，他们自己该传传就传呀。
这个肯定不是我们去做的问题。
我，我觉得我们的团队负责人现在最大的一个点知道吧，不会传球，人家扔个球给你就焊在自己手上，是我们的，我们就干不是我们的，我们为什么都要干呢？

Zhongming W   1:07:05
对我在那个艾利克那个群里有有发那个谁，徐总，你看就那个杨工好像也。

Xuedan Guan   1:07:10
问问你，你不管发什么，我也不用说这种东西不用什么东西都找我，我就问你一个问题，你人家公益的时候能不能？当时李诗情跟你们来PK吗？
你们也是实习大哥呀。
可能连什么东西你就接什么东西？

Zhongming W   1:07:34
好好好。
啊，这个。

Xuedan Guan   1:07:37
那你要有自己的一些逻辑来讲，哪些东西是你的，哪些东西不是你的？
是吧，实在不行，闹到最后。

Zhongming W   1:07:44
我**我没有接我没有接，我是推给了那个制造工艺。

Xuedan Guan   1:07:47
那实在不行闹到最后，比如说我们现在先跟机械跟跟软件一样的，有一些边界，发挥清楚，闹到最后也是各大大哥都上来呀，是吧？
不是说他就可以说啊，他要给你就给你了，是吧？那讲理啊。
是不是这么个地方？
你就跟上次那个it的人，他说想把那个卖神给到我们。
他会可以开啊，开完之后你你也摆出你的困难了，不是我们的就不过了，对不对？
是吧？
你们要有知道这个逻辑就是。
是我们的，我们没办法，我们也不是我们的，我们凭什么就去对所有的过度不一样？
我觉得这些问题以后你们内部先讨论就行了，因为不仅仅吴忠明一个人会遇到这个问题，各段都可能会遇到这个问题，你们拿出的出的意见，然后再拉上我一起来看好吧。
因为你们做这个判断才是决定了这个东西，因为对我来讲，如果说我不不负责任一下，我什么都可以啊，反正又不用我干活，都都兄弟们干。
但是这样我们兄弟呢，负载就越来越重了是吧？所以你们要站在一线的角度上呀，有哪些是能搞定的，哪些是搞不定的，也就是不合理性的，哪些不合理性，你们要先给我观点。
都没明白这事吗？

Hailong Zhang   1:09:26
OK明白。

Zhongming W   1:09:27
啊，我我没有接这个事儿推给了制造工艺那边，现在是制造工艺说。

Xuedan Guan   1:09:31
不不，不是不是接不接的问题，我是说遇遇到类似的问题，我们自己内部，你们几个团队负责人要先拉上一下问题，你们要拿出你的意见来，然后，嗯，我，我再结合出我们来一起来判断，而不是来问我，徐工，这个要不要接？

Zhongming W   1:09:40
对啊。

Xuedan Guan   1:09:47
那如果我们是那种。
不负责任的什么都接无所谓啊。
因为不用我去现场，你当时你们就可能在跟工程师，我们的工程师可能会非常重，在没有把我们真正的能力放在刀尖上。
是不是？
嗯。

Zhongming W   1:10:14
好好，我再跟他们聊一下。

Xuedan Guan   1:10:21
我们结合我的实际上的数量和能力的问题，还要结合这个整个逻辑性，是不是本来让我们干的你比如说像那个上位机一样的上位机，你看我们的工程师大部分都是携程上电器的plc的，没有谁计算机的，那有一个部门专门玩计算机的玩软件的，为什么放在我们头上？
是吧，这讲理可以讲过去吗？
所以我，我只是告诉大家一个工作方法，好吧？
那还有什么问题？没有没有问题，我们就到这吧。

Hailong Zhang   1:11:05
没有，那我们今天的会议结束，吧啊，谢谢大家。

Xuedan Guan   1:11:09
好的，好的。

Xuedan Guan 已停止听录